|  |  |
| --- | --- |
| SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE INCLUSIONES | ANA IRINA CALVO CARVAJAL |

**Semana del 09 al 15 de diciembre**

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha | Trabajo realizado |
| 12/10/2013 | * Asistir a la reunión de aclaración del proyecto. * Crear plantillas de minuta, carta de aceptación y bitácora. * Leer documentación de la primera etapa del proyecto. |
| 12/11/2013 | * Crear plantilla para el documento de arquitectura de software * Crear plantilla para la especificación de requerimientos del sistema * Crear plantilla para el informe de ejecución de pruebas * Crear plantilla para el manual de usuario * Asistir a reunión con el cliente * Hacer la minuta de la reunión |
| 12/12/2013 | * Buscar software para hacer el prototipo * Leer sobre principios de diseño de interfaces de Android * Trabajar en el documento de visión y alcance |
| 12/13/2013 | * Agregar el diagrama de contexto al documento de visión y alcance * Asistir a la reunión con el cliente * Creación de prototipo de pantalla de login del app de Android |
| 12/14/2013 | * Redacción del documento de visión y alcance. * Correcciones de secciones de introducción y alcance. |
| 12/15/2013 | * Redacción del documento de visión y alcance. * Decisión de software para creación del prototipo del app y web * Creación del mockup de Home para Android * Creación del mockup de Splash para Android * Creación del mockup de Login para Android * Creación del mockup de Inicio (muestra inclusiones) para Android * Creación del mockup de Formulario para Android * Creación del mockup de drawer para Android * Creación de los mockups del módulo web para el Formulario * Creación de los mockups del módulo web para administración * Creación de los mockups del módulo web para revisión de solicitudes del estudiante |

**Semana del 16 al 22 de diciembre**

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha | Trabajo realizado |
| 12/16/2013 | * Modificar los mockups del módulo web * Asistir a reunión con el cliente * Modificar el documento de visión |
| 12/17/2013 | * Modificar los mockups del módulo web * Asistir a reunión con el cliente * Contrato operacional C-001 * Contrato operacional C-002 * Contrato operacional C-003 * Contrato operacional C-004 * Contrato operacional C-005 * Generar las imágenes del prototipo para el documento ERS01 * Llenar la parte de interfaz en el documento de ERS01 * Darle formato al ERS01 |
| 12/19/2013 | * Tutoriales de ASP.NET MVC 4 |
| 12/20/2013 | * Tutoriales de ASP.NET MVC 4 * Aplicación MVC4 de prueba con Razor |

**Semana del 23 al 29 de diciembre**

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha | Trabajo realizado |
| 12/23/2013 | * Corregir el diagrama de contexto del proyecto * Agregar el diagrama de contexto corregido a los documentos DVA y ERS01. |
| 12/26/2013 | * Definir estructura de la página * Creación del proyecto en VS2010 * Creación de las páginas Home (Index), Admin (Index, Reglas, Cupos, Asignacion, Notificaciones, Periodo, Reporte, Consultas), y Estudiante (Index, Formulario). * Trabajo en interfaz de la página |
| 12/27/2013 | * Definición de layouts del Sistema * Trabajo en el navegador de la página (CSS) |
| 12/28/2013 | * Arreglar formularios de la página web del sistema * Ligar elementos html |

**Semana del 30 al 5 de enero**

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha | Trabajo realizado |
| 12/30/2013 | * Trabajo en el formulario de solicitud web * Trabajo en la ventana de Consultas web |
| 1/1/2014 | * Trabajo inicial en la sección de excepciones del proceso * Trabajo en documentación de segunda iteración |
| 1/2/2014 | * Trabajo en el formulario web * Trabajo en los viewmodels * Hacer el documento |
| 1/3/2014 | * Creación y trabajo general en las clases de EF * Trabajo en el formulario web * Trabajo de documentación del web service de DAR |
| 1/4/2014 | * Creación de clases del modelo para la página * Trabajo de documentación del web service de DAR |
| 1/5/2014 | * Creación de clases del modelo para la página * Trabajo en view model del formulario * Trabajo de documentación del web service de DAR |

**Semana del 6 al 12 de enero**

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha | Trabajo realizado |
| 1/6/2014 | * Trabajo en actividad de Android de Detalle * Búsqueda de métodos para drag and drop de listas * Búsqueda de alternativas para cambio de prioridad de grupos en Android * Búsqueda de métodos para selección de ítems de ListViews |
| 1/7/2014 | * Trabajo en Nuevo layout y actividad de Detalles basada solamente en Activity * Obtención de parámetros pasados por bundle entre actividades * Estructuración y upload a git de los documentos del proyecto * Trabajo en DetalleActivity * Creación de adaptador personalizado para ListView * Creación de llenado de datos de la lista de grupos en DetalleActivity |
| 1/8/2014 | * Llenado de archivo de bitácora * Trabajo en interfaz web (menú) * Edición de documento de MU01 * Edición de documento MU02i |
| 1/10/2014 | * Formatear la máquina para reinstalar SQL Server 2008 R2 |
| 1/11/2014 | * Formatear la máquina para reinstalar SQL Server 2008 R2 |
| 1/12/2014 | * Reinstalar drivers * Reinstalar SQL Server 2008 R2 * Reinstalar Office 2010 y demás software necesario para el proyecto |

**Semana del 13 al 20 de enero**

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha | Trabajo realizado |
| 1/13/2014 | * Creación de plantilla para documentos de plan de pruebas * Edición del documento PP04 |
| 1/14/2014 | * Edición del documento PP01 * Edición del documento PP02 * Edición del documento PP03 * Edición del documento PP04 * Investigar cómo usar nested master pages en aspx * Trabajo en traducción de layouts a master pages * Correcciones de estilos para las master pages |
| 1/15/2014 | * Correcciones en la hoja de estilos de la página web del sistema * Correcciones de controles HTML a ASP * Instalación de AjaxToolkit en el proyecto web * Adición de acordiones AjaxToolkit * Modificaciones de markup en las páginas de administración * Referenciación de proyectos para reconocimiento de objetos * Conexión de BD con página Periodos.aspx * Definición de evento Definir periodo |
| 1/16/2014 | * Arreglo de repositorio de Git para retroceder versión de master * Redefinición de evento Definir periodo * Cambios en el menú de la página * Creación de nuevas páginas separadas de Estudiante y Admin * Creación de la página de Excepciones y modificación de la misma * Adición de código en la página de reglas * Creación de las páginas de Consultar periodo, sugerencias y solicitudes |
| 1/17/2014 | * Trabajo en la generación de tablas dinámicas en las páginas * Adición del nombre de bienvenida a la página de estudiante * Trabajo en los estilos de la página * Adición de reglas de estilo para las tablas de la página |
| 1/18/2014 | * Poder desplegar reglas en la página desde el xml * Trabajo en el cambio de prioridad * Trabajo en todas las validaciones de la página * Trabajo en los ModalDialogs de la página * Poder desplegar reglas en la página desde la base de datos * Creación de imágenes para los ImageButton de la página |
| 1/19/2014 | * Poder desplegar excepciones en la página * Trabajo en los ModalDialogs de la página * Correcciones de estilos de la página * Agregar reglas desde la página * Agregar excepciones desde la página * Incrementar la prioridad de una regla desde la página * Decrementar la prioridad de una regla desde la página * Cargar tabla de solicitudes Pendientes * Cargar tabla de solicitudes Anuladas * Cargar tabla de solicitudes Aprobadas * Cargar tabla de solicitudes Reprobadas * Alertar al estudiante al entrar que no hay periodo actual * Anular solicitud pendiente desde página * Modificar formulario |
| 1/20/2014 | * Reunión de entrega del proyecto con el profe * Presentación de avance con el cliente |