|  |  |
| --- | --- |
| SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE INCLUSIONES | ESTUDIANTE |

**Semana del 09 al 15 de diciembre**

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha | Trabajo realizado |
| 12/12/2013 | * Documento de Visión y Alcance: Apartado de “Visión de la solución. * Documento de Visión y Alcance: Revisión del Apartado de “Introducción”. * Investigación sobre la licencia del software de diagramación Visual Paradigm. * Asignación de tareas preliminares para el cliente y concesión de la fecha de entrega de las mismas. * Creación del proyecto en Github. * Organización de la reunión del 12-13-2013. * Creación de la agenda de la reunión. |
| 12/13/2013 | * Asistencia a la Reunión correspondiente a la Minuta 2. * Revisión del código original del proyecto. * Documento de Visión y Alcance: Diagrama de Gantt para el apartado de “Calendario”. |
| 12/15/2013 | * Documento de Especificación: Añadir partes ya especificadas en el documento de Visión. * Creación de varias pantallas del prototipo. * Escritura de la Minuta correspondiente al 12/13/2013. * Cambio de algunas fechas de entrega en la página de Asana del proyecto. |
|  |  |

**Semana del 16 al 22 de diciembre**

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha | Trabajo realizado |
| 12/16/2013 | * Asistencia de la Reunión correspondiente a la Minuta 3. * Escritura de la Minuta 3. * Documento de ERS: Propósito del documento. * Documento de ERS: Lista de problemas detectados y Lista de fortalezas detectadas. * Documento de ERS: Reglas de Negocio. * Documento de ERS: Stakeholders y sus Necesidades, tomado del documento de Visión. * Documento de ERS: Modelo de dominio del Sistema. |
| 12/17/2013 | * Escritura de la Minuta 04. * Diagramas de Actividad: Caso de Uso 1. * Diagramas de Actividad: Caso de Uso 2. * Diagramas de Actividad: Caso de Uso 3. * Diagramas de Actividad: Caso de Uso 4. * Diagramas de Actividad: Caso de Uso 5. * Diagramas de Estado: Caso de Uso 1. * Diagramas de Estado: Caso de Uso 2. * Diagramas de Estado: Caso de Uso 3. * Diagramas de Estado: Caso de Uso 4. * Diagramas de Estado: Caso de Uso 5. * Documento de ERS: Organizacionales. * Documento de ERS: Externos. |
| 12/21/2013 | * Creación de la Base de Datos. |
| 12/22/2013 | * Configuración inicial de ADO.Net para el proyecto. |

**Semana del 23 al 29 de diciembre**

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha | Trabajo realizado |
| 12/23/2013 | * Documento de ERS: Correcciones al Propósito del documento. * Documento de ERS: Correcciones a la Visión general del documento. * Documento de ERS: Correcciones a los diagramas de actividad. * Documento de ERS: Correcciones a las entregas. * Configuración de ADO.Net terminada. |
| 12/26/2013 | * Creación del Activity Splash para la aplicación. * Creación del Activity Login. |
| 12/27/2013 | * Creación del Activity Inicio. |
| 12/28/2013 | * Inicio de la configuración de los servicios web. |

**Semana del 30 al 5 de enero**

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha | Trabajo realizado |
| 12/30/2013 | * Configuración terminada de los servicios web. * Creación de un nuevo proyecto para el acceso a Datos. |
| 12/31/2013 | * Agregar campo de “fec\_creacion” a la tabla de SIFSolicitud de la base de datos. * Actualización del modelo en el proyecto. * Definición de las interfaces para acceso a la base de datos. |
| 1/1/2014 | * Creación del documento ERS02 y del documento DAS02. |
| 1/2/2014 | * Análisis del manual de métodos de Centro de Cómputo. * Finalización del documento ERS02 y del documento DAS02. |
| 1/3/2014 | * Menu Navigation Drawer en Android. |
| 1/4/2014 | * Correcciones a la Base de Datos. * Correcciones al Modelo de Datos de ADO.Net. |
| 1/5/2014 | * Creación de los métodos de acceso a datos para log in e información de estudiante. (Contratiempo por el mantenimiento de CC). |

**Semana del 6 al 12 de enero**

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha | Trabajo realizado |
| 1/6/2014 | * Corrección a la aplicación de Android. |
| 1/7/2014 | * Creación de servicios web temporales |
| 1/8/2014 | * Documento MU01: Definición del Sistema Automatizado de Inclusiones, el equipo del trabajo, el propósito del documento y requisitos de software. * Documento MU01: Definición de la funcionalidad de Ver Solicitudes y de Definición del Periodo de Recepción de Solicitudes. * Documento MU02: Definición de los procedimientos para Anular y Modificar la solicitud desde la aplicación Android. |
| 1/10/2014 | * Actualización de métodos de servicios. |
| 1/11/2014 | * Creación del editor de Xml para las reglas de negocios. * Creación de la clase creadora de stored procedures para Visual Studio. |
| 1/12/2014 | * Métodos completos del estudiante para los casos de solicitud sin acceso a servicios wsDAR. |
| 1/13/2014 | * PP04: Gestión de riesgos: Métodos para mitigar los problemas. * PP04: Características que se van a probar. * PP04: Características que no se van a probar. |

**Semana del 13 al 19 de enero**

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha | Trabajo realizado |
| 1/14/2014 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Semana del 20 al 26 de enero**

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha | Trabajo realizado |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |