|  |  |
| --- | --- |
| SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE INCLUSIONES | JUAN JOSÉ ROJAS VALVERDE |

**Semana del 09 al 15 de diciembre**

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha | Trabajo realizado |
| 12/10/2013 | * Asistir a la reunión de aclaración del proyecto. * Leer documentación técnica de la primera etapa del proyecto. |
| 12/11/2013 | * Asistir a reunión con el cliente. * Realizar análisis sobre los Lineamientos de inclusiones brindados por la Escuela de Computación. |
| 12/12/2013 | * Realizar análisis de las Reglas de Priorización de Inclusiones para su posterior implementación en el Proyecto. * Realizar análisis de lo detallado en la Documentación Técnica de la primera etapa del proyecto para la delimitación de alcances de la etapa actual. * Realizar sesión de pruebas sobre la Base de Datos de la Primera Etapa del Proyecto. * Realizar edición del Documento de Visión y Alcance: Apartado de “Alcances y Limitaciones”. |
| 12/13/2013 | * Asistir a reunión con el cliente. * Realizar evaluación final de la Base de Datos de la Primera Etapa del Proyecto. * Realizar análisis de conversión cuantitativa de las Reglas de Priorización de Inclusiones para su posterior implementación en el Proyecto. * Investigar acerca de alternativas que permitan la automatización de Inclusiones para los Casos Especiales. |

**Semana del 16 al 22 de diciembre**

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha | Trabajo realizado |
| 12/16/2013 | * Asistir a reunión con el cliente. * Proceder a la creación de la plantilla para la descripción detallada de los Casos de Uso. |
| 12/17/2013 | * Asistir a reunión con el cliente. * Realizar la descripción detallada de los Casos de Uso de la Iteración I. * Diagramas de Secuencia: Caso de Uso 1. * Diagramas de Secuencia: Caso de Uso 2. * Diagramas de Secuencia: Caso de Uso 3. * Diagramas de Secuencia: Caso de Uso 4. * Diagramas de Secuencia: Caso de Uso 5. |
| 12/18/2013 | * Asistir a presentación con el profesor. |
| 12/19/2013 | * Leer Manuales de Desarrollo de ASP.NET * Buscar tutoriales online acerca del desarrollo en ASP.NET |
| 12/20/2013 | * Configurar IIS para desarrollo de páginas de prueba de ASP.NET |

**Semana del 23 al 29 de diciembre**

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha | Trabajo realizado |
| 12/23/2013 | * Documento de ERS: Correcciones a los diagramas de secuencia. * Documento de ERS: Reorganización General de Casos de Uso. * Documento de ERS: Correcciones a la Sección de Requerimientos No Funcionales. * Documento de ERS: Correcciones a la Sección de Estándares de Programación. * Documento de DAS: Correcciones a la Sección de Rendimiento. * Documento de DAS: Correcciones a la Sección de Calidad. * Lectura de Estándares de Programación de Centro de Cómputo. |
| 12/27/2013 | * Instalación y configuración de MVC 4 para su utilización en el proyecto. * Creación de los Formularios para las páginas Admin (Index) y Estudiante (Index, Formulario). |

**Semana del 30 al 5 de enero**

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha | Trabajo realizado |
| 12/30/2013 | * Avance en el diseño de interfaz de las Páginas de Admin (Asignacion, Notificaciones, Período, Reporte). |
| 01/02/2014 | * Creación de Formulario de Excepciones del Sistema. * Investigación sobre Plugins de jQuery para su implementación en las plantillas del sistema web. * Inicio de trabajo sobre los documentos de la Segunda Iteración (DAS02r, ERS02r, MP02r). |
| 01/03/2014 | * Finalización del documento ERS02r, correspondiente a la Segunda Iteración. * Finalización del documento DAS02r, correspondiente a la Segunda Iteración. * Finalización del documento MP02r, correspondiente a la Segunda Iteración. * Implementación de DataGrid de Gestión de Excepciones. |
| 01/04/2014 | * Reemplazo de DataGrid por FooTable debido a errores en implementación del plugin. * Obtención de listas de estudiantes para fase de pruebas de conexión a Base de Datos. |
| 01/05/2014 | * Inicio de la Creación del Script de Llenado Temporal de la Base de Datos. |

**Semana del 6 al 12 de enero**

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha | Trabajo realizado |
| 01/06/2014 | * Correcciones la Base de Datos (Llaves Primarias convertidas a Autoincrementales, variación en los tamaños de los datos de las tablas). * Implementación de las funciones de agregado y borrado de Excepciones. |
| 01/07/2014 | * Correcciones a la Base de Datos, y agregado de tablas para su uso temporalmente local (Pruebas y Revisión). * Corrección Errores en el Diseño de la Interfaz de Excepciones para el Proceso. |
| 01/08/2014 | * Asistencia a Presentación de la Segunda Iteración del Proyecto. * Actualización del Documento de Bitácora del Proyecto. * Creación del Manual de Usuario del caso de uso de la Segunda Iteración. |
|  |  |

**Semana del 13 al 19 de enero**

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha | Trabajo realizado |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Semana del 20 al 26 de enero**

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha | Trabajo realizado |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |