|  |  |
| --- | --- |
| TEC DE COSTA RICA – ESCUELA DE COMPUTACIÓN | IC-17840 PROYECTO  Prof. Dr. Jaime Solano Soto |

**MINUTA CON EL USUARIO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Proyecto: Sistema Automatizado de Inclusiones, Etapa II** | **Fecha: 11/12/2013** |
| **Lugar: Videoconferencia** |

**Participantes**

|  |  |
| --- | --- |
| Adriana Álvarez Figueroa |  |
| Ana Irina Calvo Carvajal |  |
| Andrés Eduardo González Ortiz |  |
| Juan José Rojas Valverde |  |

1. **Propósito de la reunión**

El propósito de esta reunión fue realizar el kickoff del proyecto, definir el proceso que será llevado a cabo para planear y desarrollar el sistema de inclusiones, así como la obtención de los requerimientos y necesidades del cliente.

1. **Agenda de la reunión**
2. Definición de requerimientos del producto a desarrollar
3. Aclaración sobre la obtención del código de la primera etapa
4. Aclaración sobre la conexión del sistema con Admisión y Registro, así como el funcionamiento de la conexión con el Centro de Cómputo.
5. Solicitud de manual de métodos del web service de Centro de Cómputo
6. **Problemas tratados**
7. Distintas opciones de escogencia de grupo dentro de la solicitud de inclusión.
8. Conexión con las bases de datos de otros sistemas del Tec.
9. **Acuerdos**
10. Dividir el trabajo del proyecto usando Asana, para llevar el control de la carga, el avance del mismo, las fechas de entrega y que el cliente pueda acceder al mismo.
11. Usar como sistema de control de versiones GIT.
12. Buscar el código de la primera etapa en un CD que se encuentra en la oficina de la profesora Adriana Álvarez en la Escuela.
13. **Asuntos pendientes**
14. Asignación de responsables de cada tarea.
15. Realizar una revisión del código de la primera etapa.