|  |  |
| --- | --- |
| TEC DE COSTA RICA – ESCUELA DE COMPUTACIÓN | IC-17840 PROYECTO  Prof. Dr. Jaime Solano Soto |

**MINUTA CON EL USUARIO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Proyecto: Sistema Automatizado de Inclusiones, Etapa II** | **Fecha: 13/01/2014** |
| **Lugar: Videoconferencia** |

**Participantes**

|  |  |
| --- | --- |
| Adriana Álvarez Figeroa |  |
| Jose Arnoldo Segura Campos (coordinador) |  |
| Ana Irina Calvo Carvajal |  |
| Andrés Eduardo González Ortíz |  |
| Juan José Rojas Valverde |  |

1. **Propósito de la reunión**

El propósito de la reunión consistió en el avance del proyecto, el problema con los servicios del departamento de Soporte y el reestablecer la fecha para las pruebas de estrés debido a los problemas con los servidores.

1. **Agenda de la reunión**
2. Avance del proyecto.
3. Cambio de fechas de pruebas del “Estudiante”.
4. **Problemas tratados**
5. Problemas con los servidores de Soporte y retraso en las pruebas.
6. **Acuerdos**
7. Las pruebas de la aplicación web se harán el jueves 16 de enero de 2014 siempre y cuando los servidores de soporte estén listos para el martes 14 de enero.
8. Las pruebas de la aplicación Android se harán el viernes 17 de enero de 2014 siempre y cuando los servidores de soporte estén listos para el martes 14 de enero.